通威大厦室外景观设计

招

标

文

件

招   标   人：通威通威置业有限公司   （盖章）

日        期：      2012 年 10 月

目   录

第一章 投标须知

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）投标文件的编制

（三）投标文件的提交

第二章 工程设计任务书

第三章 投标文件格式

一、商务文件

（一）投标书公函

（二）投标书（格式）

（三）开标一览表

（四）法定代表人资格证明书

（五）授权委托书

（六）项目设计总负责人简历表

（七）项目设计小组成员简历表

（八）投标人须提供的其他材料

二、技术文件

第四章 附表

第五章 各阶段所需提交图纸内容

第六章 合同协议条款

### 第一章 投标须知及投标须知前附表

### 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 通威大厦景观设计 |
| 2 | 1.2 | 建设地点 | 天府大道与天府二街交汇处 |
| 3 | 1.3 | 建设规模 | 土地面积净用面积：17218.94㎡,其中建筑基底面积：约4700㎡，绿化面积（含待征地）：16000㎡。 |
| 4 | 1.4 | 招标方式 | 邀请招标；招标文件由投标人于2012年11月09日（北京时间：8:30-17:30）到通威大厦项目现场三楼办公室领取（天府大道与天府二街交汇处）。 |
| 5 | 2.1 | 招标范围 | 景观设计全过程。 设计内容:所有绿化景观设计，包括天府大道与天府二街的待征地，用地红线的边界处理手法。 设计阶段：意向性方案设计（2个及以上比选方案）、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工现场服务及竣工验收等全部工作。 |
| 6 | 2.3 | 招标时间 | 自本标书发放之日起，20个日历天内完成，即2012年11月29日上午10:00时前（北京时间）将技术文件及商务报价递交至成都市二环路南四段11号（通威集团A—2） |
| 7 | 4.1 | 投标人资质 | 投标人具备建设行政主管部门核发有效的风景园林工程设计乙级及以上资质； 境外公司需提供合作单位资质。 财务要求：近 3 年（限定在3年以内）无亏损。 业绩要求： 2009年以来至少具有两个及以上类似项目设计业绩。类似项目是指：已完成的单项合同设计面积在1万平方米及以上或设计总价在50万元及以上的总平和园林绿化项目； 项目设计负责人业绩要求：具有三个以上类似项目设计业绩，中级工程师及以上职称，项目中标后至竣工验收前均能随时到项目现场指导相关工作。 其他要求：主要人员必须具备相应资质和能力。 |
| 8 | 4.2 | 审查方式 | 已通过审查 |
| 9 | 6.1 | 设计补偿费用计取 | 无补偿 |
| 10 | 12.2 | 投标有效 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 5.1 | 踏勘现场 | 本工程不组织现场勘察，投标人自行与招标人联系对现场及其周围环境进行考察。地点：通威大厦项目现场。 |
| 12 | 10.2 | 投标文件份数 | 商务文件：壹份正本，叁份副本。技术文件：壹份正本，叁份副本，可编辑电子文档壹份。 统一使用牛皮纸密封包装，封口加盖单位公章。 |
| 13 | 11.3.2 | 投标文件提交地点及截止时间 | 截止时间：2012年11月29日10时00分 地 点：成都市二环路南四段11号（通威集团A—2） 投标人在递交投标文件时，必须提供下列原件（查验），否则招标人有权拒绝收其投标文件： 法定代表人或法定代表人授权委托人身份证原件、企业营业执照副本原件、资质证书副本原件、所完成业绩相关合同原件。 |
| 14 | 11.3.2 | 开 标 | 开标时间：2012年 11 月29日10时 00分 |
| 15 | 11.3.3 | 开标方式 | 投标人述标后，再由评标组进行评标 |

### 二、投标须知

#### （一）总则

##### 1、工程说明

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表；

1.2 本招标工程通过邀请招标方式选定设计单位。

1.3 招标人：成都通威置业有限公司

联系人：王先生、杨女士

联 系 地 址：天府大道与天府二街交汇处

电话：028-86168797

传真：028-85331936

邮箱：2280134937@.qq.com

1.4招标监督：通威集团监察部

联系人：刘女士

电话：028-86168838

##### 2、招标范围及设计周期

2.1 本招标工程项目的范围详见本须知前附表第5项。

2.2景观设计工作应满足下列要求：

(1)提交的设计文件应符合有关规定及设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求。

(2)投标人应根据本地区的人文习俗、城市规划和本工程项目的建设条件进行调查研究，通过方案比选和技术经济分析，推荐合理的设计理念及建议。

2.3 本招标工程项目的周期要求详见本须知前附表第6项 。

##### 3、资金来源

3.1 本招标工程项目资金来源为自筹。

##### 4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第7项。

4.2 本项目的投标人为通过资格审查的投标人。

##### 5、踏勘现场

5.1本工程不组织现场勘察，投标人自行与招标人联系对现场及其周围环境进行考察。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

##### 6、投标费用

6.1投标费用详见投标须知前附表第9项。

##### 7、成果产权声明

7.1景观设计文件、图册等成果材料的知识产权属招标人所有，并有不受约束的支配权。解释权属招标人所有。

##### 8、土地信息资料的保护

8.1由招标人提供的相关土地信息、电子文件资料，投标人使用完成后应及时归还，定标后，除中标人继续深化使用直至完成，与非中标人一样按时归还基础数据资料，并及时销毁计算机相关内存，严禁向外扩散资料或数据，否则将承担法律责任。

#### （二）投标文件的编制

##### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

9.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 10、投标文件的组成

投标文件应按照招标文件的各项要求编制，包括下列内容：

商务文件

10.1 商务文件格式清单：

（一）投标书公函；

（二）投标书（格式）；

（三）开标一览表；

（四）法定代表人资格证明书；

（五）授权委托书；

（六）项目设计总负责人简历表；

（七）项目设计小组成员简历表；

（八）投标人须提供的其它材料。

10.2  商务文件要求壹份正本，叁份副本。

技术文件

10.3设计理念及设计建议。包括下列各项内容：

- 设计说明：

包括 地块现状条件分析、设计主题、设计理念、景观功能分布、分区景观设计（含出入口、广场景观、待征地景观设计等）、绿化设计、竖向设计、小品设计、灯光设计等进行描述。

2.相关的图纸（设计单位认为更能表达其理念的相关图纸或文件）等；

3.编排顺序为：

A、封面，要求写明方案名称、编制时间；

B、扉页，仅要求在正本的设计文件中写明设计单位资质图章、单位公章、法人图章；

C、设计说明；

D、设计单位认为更能表达其理念的相关图纸或文件；

E、其他。

以上图纸均为A3大小，不宜缩小的图幅均应折成A3规格。并提供电子文件1份。

4.密封要求：

4.1投标文件第二卷(技术文件)要求提供正本壹份，副本叁份。

4.2投标文件第二卷(技术文件)除1套（正本）盖章外，其余叁套（副本）统一使用白版封面，且统一使用牛皮纸密封包装，封口加盖单位公章。

10.4 技术文件要求壹份正本，叁份副本。

（三）投标文件的提交

##### 11、投标文件的装订、密封和标记

11.1投标文件应按要求装订成册。

11.2投标人应将商务文件【包括正本及副本】单独密封在第一个外密封袋中，技术文件【包括正本（用一个密封袋先密封）及副本（用一个密封袋先密封）】单独密封在第二个外密封袋中，未密封的投标文件将不予签收。

11.3在投标文件内外密封袋上须写明以下内容：

11.3.1写明    名称和地址；

11.3.2注明下列识别标志：

（1） 项目名称；

（2） 投标人名称；

（3） 投标人地址及邮编；

（4） 正本、副本；

（7）  2012 年  11月 29 日10:00时 00:00 分开标，此时间以前不得开封

11.3.4在密封袋上还应相应注明“商务文件”或“技术文件”“设计图纸展板挂图部分”。

11.5所有投标文件的内外层密封袋的各封口处均应贴上封条，并在各封条的骑缝处同时加盖投标人公章和法定代表人印章。

##### 12、投标文件的提交

12.1 投标人应按本须知前附表第13项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

12.2 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）

##### 13、投标文件提交的截止时间

13.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第13项规定。

13.2 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

##### 14、迟交的投标文件

14.1 投标人在本须知前附表第13项规定的投标截止时间以后送到的投标文件，将被招标人拒绝并退回给投标人。

##### 15、投标文件的补充、修改与撤回

15.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面

形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

15.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第11条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

15.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

15.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

15.6 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

### 第二章 工程设计任务书

1.1、工程概况

1.1.1、项目名称：通威大厦景观方案设计

1.1.2、根据国家相关标准规范的规定，结合本工程实际情况，进行本工程景观方案设计。

1.1.3、区域位置：本工程位于天府大道与天府二街交汇处。

1.1.4、建设规模：出让土地净面积17218.94㎡，绿地+硬铺装面积约12518㎡（未包含待征地面积）。

2.1、设计依据

2.1.1、《城市居住区规划设计规范》

2.1.2、《居住环境景观设计规范》

2.1.3、成都市园林绿化条例

2.1.4、招标人提供的总平面图及规划文件

2.1.5、其他有关现行国家景观设计规范和标准

2.2、规划设计指标概述

2.2.1、用地性质：商业服务用地

2.2.2、出让土地面积17218.94㎡

2.2.3、容积率： 5.13

2.2.4、建筑密度：22.87％

2.2.5、绿地率：38.73％

2.2.6、建筑形态：超高层

2.3、设计要求

2.3.1、规划优化要求

（1）对地块出入口、广场面积、车道宽度、门卫设置提出优化建议。

（2）结合景观需求对主要车行环路、消防登高面、地面停车位做调整设计，满足规范要求的基础上提高景观利用率及观赏性。

2.3.2、景观设计原则

结合本项目特色及定位，园林景观应满足以下三个层次的功能：

（1）园林生态功能

满足人们对绿色环境的要求，达到景观环境在视觉效果上的清新、优雅、舒适、宜人，调节广场内的气候环境，改善广场内的空气质量，维持广场内环境的生态平衡。

满足广场布局各层次对绿化的要求，从人行主轴线到中心广场，从中心广场到绿地，层次分明，步步有景。

保证常年见绿，力求四季有花。以绿色植物为主，适当点缀部分落叶植物和秋冬季有色彩、林相变化的植物，使人在广场上能充分感受到季节的变化，表现出不同季节的园林美。

（2）休闲活动功能

注重园林景观的可参与性，在总平上设置一定的硬质景观、共享空间，为大楼办公人员提供足够的休闲、交往、活动的场地，营造和谐、友善、温馨的人际关系氛围。

注意满足无障碍要求，具体包括：

—— 残疾人无障碍，如有台阶的地方同时设置坡道，使轮椅可通达。

—— 老人无障碍，如台阶高度适宜，方便老人行走。

（3）景观文化功能

提升园林景观的文化品位和内涵。

例如结合项目的广场大资源优势，在广场内设置通威企业文化的理念、方法、典故等通过雕塑、小品、浮雕景墙、碑刻等形式表现出来，并使其同时具备观赏性、参与性、和艺术性。

- 2.3.3、景观设计总则：

在景观上的设计，应以本项目广场核心，并满足天府大道城市设计要求，采用硬铺装与景观绿化相结合，小组团间景观为支撑点，营造具有特色并呼应本项目景观主题的丰富的造园手法。

要设置1-2条主景观带，1条应为旱地主景观带，1条应为水体主景观带，更需充分利用项目地块红线外部待征地、公共广场空间的规划与项目景观规划形成有机整体统筹考虑，使外部绿化、公共空间客观上为我所用，提升项目整体的环境素质。

2.3.4、设计理念

景观设计理念是强调生态化和参与性，使办公人员在繁杂的都市生活中最大限度地享受大自然的清新，同时又向办公人员提供足够的室外的活动空间。景观设计的目标是要营造一种具有优雅、休闲、舒适等的生态环境。整个广场的景观以天府大道南入口区域为核心启动区、为起点，向北蜿蜒延伸，形成通透性的中轴线景观；并且每个组团，都有不同的景观主题和特点；在每个小组团内及沿水部分形成不同的景观焦点，打造全新的亲水景观社区。

2.3.5、绿化层次要求

- 景观绿化的营造要注重规划，注重分层次感，注意选择适合成都天气和气候特征的植物种类。因地制宜进行设计，并考虑珍贵树种、大规格树种用于重点景观区，常见树种、小规格树种用于次要地段。综合考虑各种植被的花期及落叶期，形成色彩变化、季节变化丰富的景观特色。植被搭配讲究层次感，营造丰富的空间效果。并需在竣工早期就能体现出较好的景观效果，适当采用常绿速生植被与成型高大树种，结合慢生型植物进行树种搭配以及采用部分易养护的植种，降低景观维护成本。

- 小区绿化分为三级：

A、外围即规划道路边缘林荫道为一级绿化，形成小区的绿色屏障。

B、人行主轴线及南东边中心花园为二级绿化，形成广场的绿化中心，为办公人员提供集中绿地及休闲场所。

2.3.6、园林景观总体布局

（1）主入口景观设计

主入口强调其视觉效果上的气势，而中心景观则更注意效果性和参与性。采用材质和色彩富于变化的硬质铺装地面，可搭配少许人工水景来增添主入口景观道的活力。如主入口通过规则式水景、花坛和造型优美的大树，营造出一种宏大而又精致的引人入胜的门户形象。

（2）广场设计要求

A、绿化景观和硬质景观面积分别占30%和70%左右，并点缀以水景。

B、绿化景观以乔木、花灌木、和草地相结合，做到层次分明、错落有致、丰富多彩。

C、保证常年见绿、力求四季有花。

D、苗木的选择注意与景观主题相结合，选用防污染、有香味、吸引鸟类的植物，尽量少用带刺、有毒、能引起过敏的植物，尤其是与人接近的地方，杜绝此类植物。苗木搭配上注重季节性和时间性，考虑不同季节的季相美和时分之美，使人在绿化区内能清晰地感受到四季更迭、时间的流转、和万物的生长变化。

E、硬质景观注重观赏性、参与性、艺术性、企业性相结合。材料追求自然、朴实、美观，尺度讲求亲切、宜人。不追求高档、奢华，在尽量控制成本适度的基础上力求美观。雕塑、小品注重企业文化与教育性。

F、要求设置一定的水景，使景观生动、活泼、而富于灵气。注意人造水景水底材质、图案的美观、动人。边缘的尺度和构图亲切、柔和。同时考虑安全性，深度适宜。

（3）交通节点的处理

在诸如主入口广场及通往内部环路通道节点的地面铺装均采用不同色彩、质感的材料进行搭接铺装，极具个性同时具有很强的标志性。在人行交通道旁种植相对茂密的、适当高度的植物，制造树影和步行的幽静感。在车行和消防交通道旁种植植物要考虑避免噪音和增加视野的开阔度。

（7） 冷却塔的景观屏障设计

考虑利用绿化造坡等手法，堆高地形，利用比较厚重的林带及植物群落形成天然屏障，有效减弱冷却塔用地对本广场产生的不利影响。

2.3.7户外硬质景观设计要求

（1）雕塑小品:应体现人文景观特质，宁缺毋滥，可参与性强.

A、人工造景体：首先从选材上体现多样性，其次让水元素、光元素、电、声等加入进来，在风格上一定要有类别系列的确立并贴近自然,与环境融为一体。

B、广场景观雕塑：重点表达企业文化、时代气息认同感；构成元素体现简洁性与多样性；强调人性化即可参与性。

（2）硬地铺装部分

A、铺装材料：设计多选用本地区的适合材料，在重点公共部位可适当设计使用新材料、新工艺，色彩的纯度可饱和一些。

B、道牙：应优选本地适宜材料并设计出新颖的道牙断面型式。

C、管线检修井盖板尽量选用表面可覆材质的新型盖板。

（3）信息设施：

导视系统、书报栏等作为广场展示设施达到地点布置的合理性及服务方便。

（4）广场配套布置要求：

体现休闲与运动的活动内容，注意活动配套设施、场地与绿化环境、景观相融合。

（5）小区市政公建配套：

如垃圾箱（站）、建筑附属设施（地下室出地面的通风口等）等应服从与整体的景观风格，达到配套的景观化设计原则。

2.3.8 景观照明

在遵照国家规范的前提下，针对个性化的景观设计出有特点的景观照明设计；可设计选用新技术、新工艺的照明器材设备烘托出白昼与夜晚的景观效果大气、稳重、充满活力。

（1）广场照明：针对不同的区域设计富有文化氛围的照明方案，照明方式不限。

（2）道路照明：可根据分区、分级设计道路照明系统方案，找共同点，烘托广场整体景观特点。

（3）水体照明：在安全的前提下针对不同的水体特征进行设计布置，区分出动静、浪漫、写意、激情等的不同气质。

（4）绿化泛光照明：应设计采用新型照明方式，突出表现广场“热烈、富丽堂皇”的风格，照度合理，不能过分影响周边楼盘。

（5）景观小品照明：个性鲜明，方式不限，应处理好视觉焦点的问题同时顾及好景深效果。

2.4、方案文件的编制要求

2.4.1、设计方案文件的编制深度参照建设部《建设工程设计文件编制深度规定》（2003版）.

### 第三章 投标文件格式

（商务文件封面格式）：

投　标　文　件

商务文件

工程名称：

投  标  人：　　       　             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　　  （签字或盖章）

日      期：          年      月        日

(一)、投标书公函

（招标人）：

承蒙同意（邀请）参加                                      工程项目景观设计投标，现按要求，随函送达如下文件及材料：

1、商务标书一式      份，其中：正本一份，副本       份；

2、技术标书一式      份，其中：正本一份，副本       份；

3、电子图光盘     张。

投标人（设计人）：              全称       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      (签字或盖章)

单位地址：

单位电话：

单位银行帐号：

本项目设计负责人：            (签字或盖章)，职务：       ，职称：

年   月   日

(二)、投标书(格式)

致：招标人(业主)         ：

1.根据已收到的工程招标文件，决定参加投标。

2. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3.我方愿意以总价           元完成招标文件所要求的各阶段的设计任务（从方案至工程竣工验收的所有工作）。

4. 一旦我方中标，我方保证按招标文件的要求，全力以赴确保按时按量完成该项目设计工作，保证设计周期如下：

①	意向性方案图设计阶段：中标通知书发出后   日历天内应向招标人提交3个意向性方案设计文件（用于方案比选）。

②  方案图设计阶段：意向性方案设计文件审批后  日历天内应向招标人提交正式方案的优化设计文件。

③	初步设计阶段：正式方案设计文件审批后  日历天内应向招标人提供初步设计文件；经批复后  日历天内应向招标人提交扩初修改设计文件。

④	施工图设计阶段设计：扩初修改设计文件审批后  个工作日内应向招标人提交施工图设计文件；经批复后  日历天内应向招标人提交施工蓝图。

⑤	施工现场配合服务：自景观工程开工算起，至工程全部竣工验收合格，发包人收到验收合格证为止。

5．一旦我方中标，我方保证严格按国家现行规范及有关规定进行工程设计工作。

6．一旦我方中标，我方将派出         作为本项目设计负责人，并保证按资格预审申请文件中承诺的项目设计人员组织设计，提供完善的施工配合服务，施工图设计负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。如确需变更设计人员，必须征得发包人的同意。

7．我方同意在招标文件规定的投标有效期内，本投标文件对我方始终有约束力。

8. 我方若未中标，同意按招标文件规定无补偿金和工本费要求，并且按要求返还和删除相关资料和电子文档。

9．除另达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（设计人）：                     (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

单位地址：

日期：        年         月      日

(三)、开标一览表

| 设计阶段 | 设计周期承诺 |  |  | 设计收费 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 意向性方案设计阶段 | 中标通知书发出后 日历天内应向招标人提交3个意向性方案设计文件（用于方案比选） |  |  | 设计费 总价： 元 人民币 |
| 方案设计阶段 | 意向性方案设计文件审批后 日历天内应向招标人提交正式方案的优化设计文件 |  |  |  |
| 初步设计阶段 | 方案设计文件审批后 日历天内应向招标人提供初步设计文件；经批复后 日历天内应向招标人提交扩初修改设计文件 |  |  |  |
| 施工图设计阶段 | 扩初修改设计文件审批后 个工作日内应向招标人提交施工图设计文件；经批复后 日历天内应向招标人提交施工蓝图 |  |  |  |
| 施工现场 配合服务阶段 | 自景观工程开工算起，至工程全部竣工验收合格，发包人收到验收合格证为止。 |  |  |  |
| 拟派担任本项目 设计负责人 | 设计负责人姓名 |  | 设计负责人职称 |  |
|  | 设计负责人证书编号 |  |  |  |

本项目景观设计绿地面积约 17000㎡ ，详见规划总平图纸，以固定总价      元人民币计算总设计费。设计服务费为闭口包干性质，包括为本项目提供景观设计服务及为本项目所需之差旅费、住宿费、交通费、邮递费、电传费、电话费、文件编制费、税务（包括中国境内及/或境外）、评标专家费、场地费及杂费等等。国内施工图出图单位由报价单位自行负责寻找，其费用已经包括在报价总价中。

投标单位（设计人）：                 (盖章)

法定代表人(或授权委托人)：            (签字或盖章)

日期：      年       月      日

(四)、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：                   性别：               年龄：

职务：

系                                的法定代表人。

投标单位（设计人）：                 (盖章)

日期：      年       月      日

(五)、授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)  系  (投标人名称)                    的法定代表人，现授权委托                                (单位名称)的 (姓名)     为我单位代理人，以本单位的名义参加        (招标人)        的              项目的投标活动。代理人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                 性别             年龄

单  位：                 部门             职务

身份证号码：                     联系电话：

投标单位（设计人）：                 (盖章)

法定代表人(或授权委托人)：            (签字或盖章)

日期：      年       月      日

（六）、项目设计总负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  | 专业 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目设计总负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 |  | 开/竣工日期 |  | 担负的技术职务 |  | 获奖情况 |  |  |  |

投标申请人：                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签章）

项目设计总负责人：                 （签字）

日期：       年    月    日

（七）、项目设计小组成员简历表

| 职 务 | 姓 名 | 职务 | 办公电话 | 传真 | 邮箱 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 景 观 |  |  |  |  |  |  |
| 绿 化 |  |  |  |  |  |  |
| 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 电 气 |  |  |  |  |  |  |
| 结 构 |  |  |  |  |  |  |
| 概预算 |  |  |  |  |  |  |

以上设计人员名单均为真实，本项目设计施工过程中主要设计人员均能及时解决设计和现场中的技术问题，确保24小时内到位。

投标单位：（签章）

日    期：

（八）、投标人须提供的其他材料

（由各投标人依据各自情况自行编制）

1.设计质量保证措施，（含由于发包人提出设计变更或因设计单位考虑不周所致的变更以及在施工过程中所发生的各类重大问题的处理方式）。

2.设计分段进度计划。

3.若为境外设计单位，需提供与合作单位的合作协议及合作方的工程设计资质证明文件。

（技术文件正本封面格式）：

通威大厦景观设计

投　标　文　件

(正本)

第二卷　技术文件

工程名称：

项目名称：

投  标  人：　　       　             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　　  （签字或盖章）

日     期：           年        月       日

1.设计说明：

包括  广场现状条件分析、设计主题、设计理念、景观功能分布、分区景观设计（含出入口、中心广场、配套景观设计等）、绿化设计、竖向设计、小品设计、灯光设计等进行描述。

2.相关的图纸（设计单位认为更能表达其理念的相关图纸或文件）等；

3.编排顺序为：

A、封面，要求写明方案名称、编制时间；

B、扉页，仅要求在正本的设计文件中写明设计单位资质图章、单位公章、法定代表人图章；

C、设计说明；

D、设计单位认为更能表达其理念的相关图纸或文件；

E、其他。

以上图纸均为A3大小，不宜缩小的图幅均应折成A3规格。并提供电子文件1份。

第四章  附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各阶段设计文件及汇报要求 | ① 方案设计阶段：包含三个意向性方案（供方案比选用），一个正式方案。方案设计文本深度按照建设行政部门审批要求；汇报2次（地点由我方确定）。 ② 初步设计阶段：包含土建、绿化、水电的初步设计文件，设计深度按照建设行政部门审批要求；汇报1-2次（地点由我方确定）。 ③ 施工图设计阶段：包含土建、绿化、水电、结构专业设计。设计深度要求审图通过，并且符合发包人提供的出图要求（设计过程中提供）。 ④ 各阶段设计图纸要求见 第五章 各阶段所需提交图纸内容 |
| 2 | 履约保证 | 为确保发包人的设计质量进度，在开标前一天的17:00时以前，投标人提交人民币2万元整作为质量进度保证金给招标人。招标人在景观方案通过后和施工图审图通过后各退还50％。合同生效后，承包人要求终止或解除合同，质量进度保证金不予返还。 |
| 3 | 付款方式 | 付款次序 设计费比例 付款时间 第1次付费 10%（设计费总价） 意向方案文本正式提交后 第2次付费 20%（设计费总价） 正式方案审批通过后 第3次付费 10%（设计费总价） 初步设计文本正式提交后 第4次付费 10%（设计费总价） 初步设计审批通过后 第5次付费 20%（设计费总价） 施工图正式提交后 第6次付费 20%（设计费总价） 施工图审图修改通过后 第7次付费 10%（设计费总价） 项目竣工验收备案后 另注：根据招标人财务审批制度，投标人每月只能申请一次设计费。 |
| 4 | 设计文件提交数量 | 方案文本（含效果图）6份；初步设计文本（含概算）4份；施工图设计文件8份；电子文件各1份（包含cad文件）。 |

第五章 各阶段所需提交图纸内容（包括但不限于）

1、意向性方案设计阶段（三个比选方案分别提供）

1.1 设计概念说明及总说明；

1.2 总平面彩色图；

1.3 竖向设计图；

1.4 总体景观分析图；

1.5 交通分析图；

1.6 主要景观立面和剖面参考图；

1.7 重点局部放大平面及透视图；

1.8 植物配置概念图；

1.9 效果图（主入口不少于2张<2个入口，东边和南边各1个>，中心广场不少于2张<两个角度>，组团景观不少于2张）

1.10 相关示意图片。

2、正式方案设计阶段

2.1 景观总平面图；

2.2 主要景点分析图；

2.3 竖向设计图；

2.4 总体景观分析图；

2.5 交通分析图；

2.6 主要景观立面和剖面图；

2.7 重点局部放大平面及透视图；

2.8 植物配置图；

2.9 效果图（主入口不少于2张<2个入口>，中心景观不少于2张<两个角度>，组团景观不少于2张）；

2.10 绿篱围墙设计；

2.11 入口logo墙设计；

2.12 相关示意图片。

3、扩初设计阶段

3.1 总平面图；

3.2 尺寸定位图；

3.3 铺装平面图及详图；

3.4 标识系统及小品布置图；

3.5 竖向设计图；

3.6 节点放大平面图及详图；

3.7 水景平、立面景观大样设计图（若有）；

3.8 园林与建筑接口之平、立、剖面图；

3.9 各种小品之平、立面及大样设计图；

3.10植物布置图；

3.11 灯具平面布置图；

3.12 给排水布置图；

4、施工图设计阶段

4.1 总平面图；

4.2 尺寸定位图；

4.3 平面索引图；

4.4 铺装平面图及详图；

4.5 标识系统及小品布置图；

4.6 竖向设计图；

4.7 硬质景观详图（包括相关结构图）；

4.8 水景平、立面景观大样设计图（若有）；

4.9 园林与建筑接口之平、立、剖面图；

4.10 各种小品之平、立面及大样设计图；

4.11 植物布置总图；

4.12 上木布置图；

4.13 下木布置图；

4.14 苗木表；

4.15 灯具平面布置图及相关说明；

4.16 灯具系统图；

4.17 灯具安装图；

4.18 给排水布置图及相关说明；

4.19 水景详图（若有）；

4.20 各类小品、铺装、灯具、喷头等选样图片；

4.21 物料表；

4.22背景音乐布置图和形式图；

4.23旗台及升旗用音响布置图。

第六章  合同协议条款

发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

设计人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发包人委托设计人承担＿＿＿＿＿＿＿＿工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

- 第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

1.4本工程设计招标文件、设计任务书。

1.5设计人的投标文件。

第二条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的；若合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断，即以排列在先的文件约定为准：

2.1合同书

2.2发包人要求及委托书

2.3往来传真、函件等

2.4中标通知书

2.5招标文件

2.6投标文件

2.7设计任务书

- 第三条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 | 施工图设计内容 | 估算总 投资 | 估算设 计费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |  |  |  |

- 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| - 序号 | - 资料及文件名称 | - 份数 | - 提交日期 | - 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 设计人应向发包人交付的设计资料及文件

| - 序号 | - 资料及文件名称 | - 份数 | - 提交日期 | - 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 第六条  本合同设计收费为     元人民币。设计费支付进度详见下表。

| - 付费次序 | - 占总设计费 | - 付费额 | - 提交日期 | - 付费时间（由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 第一次付费 |  |  |  |  |
| - 第二次付费 |  |  |  |  |
| - 第三次付费 |  |  |  |  |
| - 第四次付费 |  |  |  |  |

说明：1、提交各阶段设计文件（设计文件指双方确认的各阶段最终设计文件）后，发包人按上述约定支付各阶段设计费。

2、上述各项费用总和包含各阶段设计费和设计人进行施工配合、各阶段成果验收及报批配合及招标配合的费用。

3、付款前设计人按发包人要求向发包人开具等额发票。

- 第七条  双方责任

7.1发包人责任：

7.1.1发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限１５天以内，设计人按合同第五条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限１５天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

7.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签订合同前，设计人为发包人所做的各项设计工作，均包含在本设计费中。

7.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

7.1.4在合同履行期间，发包人违反合同约定要求提前终止合同，除支付设计人已完成部分的全部设计费，并向设计人支付本合同项下设计费总额的10%的违约金。

7.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期一天，应承担设计费总额的万分之二的逾期违约金。逾期超过30日以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人在接到书面催告后7个工作日内仍未履行付款义务，设计人有权解除合同。设计人依据本合同第7.1.5款项下约定解除合同的，不返还已收取的设计费，发包人亦不需继续支付后续设计费，但发包人应支付设计人当期工作中已完成的工作量或成果的设计费。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

7.2设计人责任：

7.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2设计人采用的主要技术标准是：                        。

7.2.3设计合理使用年限为         年。

7.2.4设计人按本合同第三条和第五条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。设计人延误了本合同第三条和第五条项下任一设计文件交付时间，每延误一天，应承担设计费总额的万分之二的延迟违约金。超过15天，发包人有权解除合同。发包人依据本合同第7.2.4款项下约定解除合同的，不再向设计人支付尚未支付的设计费，设计人应返还发包人向其支付的全部费用，并赔偿发包人由此造成的全部损失。

7.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

7.2.6设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，根据发包人实际损失和设计人的过失程度向发包人支付相应赔偿金，金额由双方商定，但累计赔偿总额不超过本合同总价款（不含税金）。

7.2.7合同生效后，设计人违反合同约定要求提前终止合同，设计人应返还发包人向其支付的全部费用，并向发包人支付本合同项下设计费总额10%的违约金。

7.2.8设计过程中设计人与发包人及项目的建筑设计公司、机电公司等相关专业单位应紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见，设计人依据实际情况予以采纳。

7.2.9设计人的项目负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应积极协助并及时提出解决方案。设计人到施工现场巡视应遵守发包人的相关安全管理制度的约定，非因发包人过错引起的设计人员人身及财产损失，发包人不承担任何责任。设计人应与发包人紧密配合，确保本工程的质量和工期要求。

第八条　知识产权及保密

8.1 双方一致确认：本合同第四条项下约定设计文件的知识产权归发包人所有。

8.2双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第九条　争议解决

有关本合同的解释及履行适用中华人民共和国的法律法规。本设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由项目所在地建设行政主管部门调解，调解不成的，双方当事人同意向成都市高新区人民法院提起诉讼。

- 第十条  其他

10.1设计人为本合同项目的服务至通威大厦工程施工竣工验收合格后并经甲方书面确认为止。

10.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

10.3发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

10.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

10.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.6本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人肆份，设计人贰份，具有同等法律效力。

10.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。

10.8其它事宜：

发包人名称：  （盖章）                        设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                           法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                           委托代理人：（签字）

住    所：                                    住    所：

邮政编码：                                    邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

签订日期：     年    月    日           签订日期：    年    月    日

注：本合同仅作为招标时使用，如有不完善之处，在确定中标人后发包人和中标人按照《合同法》及相关法律、法规之规定进行完善。